PLAN DE DESARROLLO POR MÓDULOS

Actividades por módulo, comenzando con el CRUD de usuarios

Flutter (web y móvil) + Supabase  ·  Septiembre 2026

# Resumen de módulos

El desarrollo se organiza en 12 módulos. Cada uno se construye con seguridad por roles (RLS) y con la app pensada para uso en teléfono, incluso sin señal.

| # | Módulo | Enfoque principal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Usuarios y accesos (CRUD) | Autenticación, roles y gestión de usuarios |
| 2 | Clientes (catálogo) | Catálogo de clientes reutilizable |
| 3 | Almacenamiento y modo offline | Fotos seguras y sincronización automática |
| 4 | Manifiestos | Alta de manifiestos con PRO y foto del BOL |
| 5 | Entregas | Evidencia con foto y hora del sistema |
| 6 | Pickups (Delivery) | Asignación por admin y aviso "En camino" |
| 7 | Jornadas y vista semanal | Registro diario y resumen semanal |
| 8 | Extras | Cargos adicionales con aprobación |
| 9 | Pagos semanales y acumulados | Pagos por chofer y acumulados para 1099 |
| 10 | Expediente y reportes | Documentos ordenados listos para facturación |
| 11 | Panel admin y navegación móvil | Interfaz web y móvil unificada |
| 12 | QA, seguridad y publicación | Pruebas, revisión final y lanzamiento |

# Módulo 1: Usuarios y accesos (CRUD)

Autenticación, roles y gestión de usuarios

- Crear el proyecto Supabase y el proyecto Flutter en español, con el ID de aplicación com.armando1735.app para Android e iOS.

- Crear la tabla profiles enlazada a auth.users (mismo id), con roles admin y chofer, campo activo y un trigger que la llena al crear un usuario en Auth.

- Guardar el rol en app_metadata, no en user_metadata, porque este último lo puede editar el propio usuario.

- Hacer login y cierre de sesión, guardando la sesión en almacenamiento seguro (flutter_secure_storage).

- Crear usuarios desde el panel admin mediante una Edge Function con service_role. Esa llave nunca va en la app.

- Listar con búsqueda y filtro por rol y estado: tarjetas en teléfono y tabla en pantalla ancha.

- Editar nombre, teléfono y rol, con validaciones de formato y de correo único.

- Desactivar y reactivar en lugar de borrar, para conservar el historial de pagos y entregas.

- Recuperar y restablecer contraseña, con una política mínima de contraseña.

- Políticas RLS: el chofer solo ve y edita su propio perfil; el admin gestiona todos.

- Redirección por rol con go_router: el admin va al panel y el chofer a su vista móvil.

- Pruebas: intentar leer o modificar perfiles ajenos y comprobar que un usuario inactivo no puede iniciar sesión.

# Módulo 2: Clientes (catálogo)

Catálogo de clientes reutilizable

- Crear la tabla clientes con RLS: el admin escribe, el chofer solo lee los activos.

- CRUD de clientes con baja lógica.

- Selector de cliente reutilizable para manifiestos y reportes.

# Módulo 3: Almacenamiento y modo offline

Fotos seguras y sincronización automática

- Crear buckets privados en Storage (BOL y recibos) con políticas por rol y URLs firmadas de corta duración.

- Comprimir y redimensionar las fotos en el teléfono antes de subirlas.

- Cola local en sqflite con estados pendiente, subiendo, fallido y completado.

- Detectar la conexión con connectivity_plus, subir automáticamente al reconectar y reintentar con espera creciente.

- Conservar los archivos locales aunque se cierre la app o se reinicie el teléfono.

- Mostrar un indicador visible de "pendiente de sincronizar".

# Módulo 4: Manifiestos

Alta de manifiestos con PRO y foto del BOL

- Crear la tabla manifiestos con número PRO, cliente, fecha, foto del BOL y quién lo capturó.

- Pantalla de captura pensada para terminarse en unos 30 segundos, con botones grandes y pocos campos.

- Validar que el PRO no se repita por cliente y fecha.

- Captura sin señal y subida automática después (módulo Almacenamiento y modo offline).

- Listado y detalle del manifiesto, con búsqueda por PRO y fecha en el panel admin.

- RLS: el chofer ve solo sus manifiestos.

# Módulo 5: Entregas

Evidencia con foto y hora del sistema

- Crear la tabla entregas ligada al manifiesto, con estado y secuencia de entrega.

- Foto del recibo firmado como evidencia.

- Hora de la entrega generada por el servidor (now()), no por el reloj del teléfono.

- Lista de entregas del día en la pestaña Entregas, con confirmación en pocos toques.

- Alerta el mismo día cuando falte la foto de un recibo, con un job programado y notificación en la app o push.

- Ver el estado de cada entrega en el panel admin.

# Módulo 6: Pickups (Delivery)

Asignación por admin y aviso "En camino"

- Crear la tabla pickups, asignados solo por el admin, con hora estimada.

- El chofer ve sus pickups y marca "En camino", con hora registrada por el servidor.

- Notificar al chofer cuando se le asigna un pickup y al admin cuando cambia de estado.

# Módulo 7: Jornadas y vista semanal

Registro diario y resumen semanal

- Crear la tabla jornadas: registro diario de trabajo por chofer.

- Pestaña Semana con el resumen de días trabajados y entregas.

- Consultas y vistas por semana para reutilizarlas en pagos y reportes.

# Módulo 8: Extras

Cargos adicionales con aprobación

- Crear la tabla extras con tipo, monto y evidencia opcional.

- El chofer los reporta y el admin los aprueba o rechaza.

- Solo los extras aprobados cuentan para el pago.

# Módulo 9: Pagos semanales y acumulados

Pagos por chofer y acumulados para 1099

- Crear la tabla pagos_semanales con cálculo automático del total (columna generada).

- Flujo de estados: borrador, aprobado y pagado, con comprobante.

- Vistas de acumulado mensual y anual por chofer para el reporte 1099.

- RLS: el chofer solo ve sus pagos; el admin ve todos.

- Exportación del acumulado anual para 1099.

# Módulo 10: Expediente y reportes

Documentos ordenados listos para facturación

- Expediente ordenado por secuencia de entrega (manifiesto, recibos y fotos).

- Generar PDF para reenviar a facturación, con printing y compartir desde el teléfono.

- Reportes semanales en el panel admin, con filtros por semana y cliente.

# Módulo 11: Panel admin y navegación móvil

Interfaz web y móvil unificada

- Panel web con menú responsive (Flutter Web).

- Navegación móvil inferior: Manifiesto, Entregas, Delivery, Semana y Equipo.

- Tema visual único con textos grandes y alto contraste para uso en exteriores.

# Módulo 12: QA, seguridad y publicación

Pruebas, revisión final y lanzamiento

- Revisión de RLS tabla por tabla, con pruebas por rol.

- Pruebas en teléfonos Android e iOS reales, con señal débil, sin señal y con la app cerrada a medias.

- Comprobar que no haya llaves ni secretos en el código de la app.

- Respaldos y configuración de producción en Supabase.

- Publicación en las tiendas y capacitación a los choferes.

# Criterios transversales

## Seguridad

- RLS activado en todas las tablas, con pruebas por rol antes de cada entrega.

- Ninguna llave de servicio en la app; las operaciones privilegiadas van en Edge Functions.

- Buckets privados y URLs firmadas de corta duración para todas las fotos.

- Horas y estados críticos generados por el servidor, no por el teléfono.

- Bajas lógicas para conservar el historial y la trazabilidad.

## Compatibilidad con teléfono

- Diseño responsive: tarjetas en teléfono y tablas en pantalla ancha.

- Botones y textos grandes, con alto contraste para uso en exteriores.

- Funcionamiento sin señal con subida automática al reconectar.

- Pruebas en dispositivos Android e iOS reales, incluidos modelos de gama baja.

Las caletas se cancelan 2 por Guía de carga o viaje (entregas completas).

Los repartos se cancelarán cuando un despacho contenga varias entregas a clientes de una localidad, si los clientes están ubicados en la misma zona se pagará 1 reparto cada 2 clientes entregados.

Los desvíos se cancelarán aparte del reparto de la siguiente manera: si la distancia no supera los 20 Km entre destinos, se cancelará $12 para vehículos de hasta 6 tm y 20% si los supera, del valor del flete. En caso que dicha distancia supere los 20 Km, se cancelará en un 25% del flete base.

El retorno con devolución que no forme parte del despacho, y que sea hasta un 20% de la capacidad del vehículo, se pagará adicional un 15% del flete base. Cuando sea devolución completa, se pagará un 60% del flete base.

El flete del picking extra entre Planta San Vicente y Planta San Carlos para productos terminados se incrementa de $116 $ a  $119.

El servicio realizado un fin de semana, tendra un recargo del 5% del flete.Fotos comprimidas para ahorrar datos y batería.

Las moras se cancelan cuando por causa del cliente, no se pueda entregar en la fecha inicial.

Actúa como un Arquitecto de Software Senior y experto en logística. Estoy desarrollando un sistema para la liquidación de fletes de transporte y necesito que diseñes la lógica de cálculo y la estructura de datos.

El stack tecnológico del proyecto es:

- Frontend: Flutter y Dart aplicando Clean Architecture (capas de Domain, Data y Presentation).

- Backend: Supabase (PostgreSQL).

Reglas de Negocio y Estructura de la Liquidación (Por Guía):

- Pesos y Asignación de Carga (Regla Principal): Cada camión tiene una capacidad máxima definida (Capacidad_Kg). La carga se divide en dos categorías: Pasta y Confites.

  - La base del peso y volumen es la Pasta. Esta tiene prioridad en el cálculo.

  - El espacio restante, hasta alcanzar la Capacidad_Kg del camión, se destina a Confites.

  - [Si existe alguna penalidad o forma de cobro en caso de que Pasta + Confite no llenen el camión, o si se sobrepasa la capacidad, acláralo aquí, ej: "El flete siempre se cobra en base a la Capacidad del camión, independientemente de si va lleno o no"].

- Tarifa Base: Cada viaje tiene una "Base de Flete" que se asigna cruzando la ruta (Destino) y la capacidad del vehículo.

- Recargos Logísticos (Adicionales): Durante el viaje ocurren eventos que suman al costo. Se registra la cantidad entera de: Caletas, Moras, Desvíos, Repartos y Fin de Semana.

  - El costo de 1 Reparto se calcula así: [Inserta cómo lo calcula el Excel, ej: Tarifa Base * 10%]

  - El costo de 1 Desvío se calcula así: [Inserta cálculo]

  - El costo de 1 Mora y Fin de Semana se calcula así: [Inserta cálculo]

- Peajes: Son costos fijos de paso que se suman al total.

- Moneda: Todo el cálculo se maneja en dólares, pero debe existir un factor de conversión (Tasa) para reflejar el equivalente en moneda local (Bs) por Kilogramo ($/KG y Bs/KG).

Entregables que necesito:

- Supabase / PostgreSQL: El script DDL para las tablas principales (Ej: viajes, tabulador_tarifas, recargos) usando tipos de datos NUMERIC o DECIMAL para evitar errores de precisión en los pesos y montos financieros. Configura RLS (Row Level Security) básico para estas tablas.

- Flutter / Dart (Domain Layer): La entidad LiquidacionGuia con sus atributos.

- Flutter / Dart (Use Case): Un caso de uso (CalcularLiquidacionUseCase) con la lógica matemática para determinar el espacio asignado a Pasta vs Confites según la regla de negocio, y que retorne todos los costos desglosados (Flete Base, Costo Repartos, Costo Desvíos, Subtotal, Total Moneda Local).